山西传媒学院建设工程结(决) 算审计流程图

基建处提出结算审计申请并将相关结算资料报送审计部门

审计处接收资料并登记，三方交接表转交工程造价审计机构

财务和项目管理部门提出竣工决算审计申请并提供审计资料

审计处征求基建处意见，出具审计报告报主管校领导审批

造价审计机构出具工程审计定案表，施工单位、学校和造价机构盖章

造价机构出具审计报告初审意见报审计部门复审

审计部门整理结算审计档案

基建处领取审计报告及送审资料

按合同支付审计费yongyongyong

按照合同委托工程审计事项

计财处和基建处配合审计开展工作

山西传媒学院工程项目全过程审计流程图

土建

安装

装饰

其他

施工合同、进度款

材料认价、恰商变更

隐蔽工程验收

索赔费用审核

项目决策

可研报告

投资估算

设计概算

招投标文件

设计标准范围

各种招投标文件

招标程序投标报价

标底或招标控制价编制

工程量清单

核对工程量清单

工程量清单

**工程项目全过程工作阶段与主要内容**

投资阶段

设计阶段

招投标阶段

决算阶段

施工阶段

结算阶段

决算报表

概算执行

资金使用

 资产交付

基建处向审计处提出审计申请、提交审计资料

审计处通过招标代理机构，遴选全过程跟踪审计工程造价机构签订委托合同。

造价工程机构接收资料编制审计实施方案报审计部门核定。

造价机构依据审计实施方案，根据各阶段审计内容，采取必要审计程序实施审计,并提出各阶段进度审核报审计处。

审计处复核造价机构审计意见,后报送基建处。

基建处不同意审计意见

基建处和审计处协同有关部门组织召开沟通协调会,并形成会议纪要(重大事项主管基建和审计校领导参加。）

基建处审签会议纪要并报审计处。

审计处根据会议纪要内容责成造价机构进行详审。

基建处同意审计意见

施工单位签认竣工结算定案表，造价机构出具审计报告，审计处复核报告并征求基建处意见，审计处将审计报告确认书连同造价机构报告送校领导审批。

审计处收集全部审计资料存档备案，并按合同约定支付审计费用。